HERMESELL

WhatsApp Sales SaaS — Implementation Master Spec

SDK PyPI · Hermes Agent · Kapso OSS · OpenRouter · Hindsight · Honcho

| Versión | 1.0 — Mayo 2026 |
| --- | --- |
| Estado | Spec completo — listo para implementar |
| SDK | hermesell · Python · PyPI |
| Stack backend | Python 3.11+ · FastAPI · Docker · PostgreSQL |
| Stack frontend | Next.js 14 · TypeScript · Tailwind |
| Gateway WA | Kapso OSS (MIT) · @kapso/whatsapp-cloud-api |
| Motor IA | Hermes Agent v0.13.13 (Tenacity) · Neus Research |
| RAG | Hindsight (91.4%) · PostgreSQL local |
| Memoria | Honcho (Plastic Labs) · dialecticDepth: 2 |
| Modelo routing | OpenRouter · provider_routing: sort: price |

# Índice de fases e implementación

Este documento cubre la implementación completa de HermesSell de punta a punta. Cada fase tiene prerequisitos, tareas atómicas, comandos exactos, configuraciones completas y criterios de verificación. Seguir el orden es obligatorio — cada fase depende de la anterior.

| Fase | Nombre | Qué se construye | Duración est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Repositorio y estructura | Monorepo, SDK esqueleto, CI | 1 día |
| 1 | VPS y sistema base | Ubuntu hardened, Docker, deps de Hermes | 1 día |
| 2 | Hermes Agent | Instalación, config.yaml, gateway systemd | 1 día |
| 3 | Gateway WhatsApp | Kapso OSS clonado, webhook, client SDK | 1 día |
| 4 | Preprocesador multimodal | Worker asíncrono: CSV/PDF/video/audio → Hindsight | 2 días |
| 5 | RAG e Ingesta | Hindsight PostgreSQL, pipeline de hechos, reflect | 1 día |
| 6 | Memoria comprador | Honcho config, prewarm, dialecticDepth | 1 día |
| 7 | Lógica de ventas | Skills SKILL.md, /goal, SOUL.md, goal_judge | 2 días |
| 8 | Orquestador multi-tenant | Router, Docker spawn, Kanban, Supervisor | 2 días |
| 9 | SDK Python (hermesell) | PyPI package, CLI, clases, decoradores | 3 días |
| 10 | Dashboard implementador | Next.js admin: tenants, skills, métricas | 3 días |
| 11 | Dashboard cliente final | Inbox, Kanban view, analytics simplificado | 2 días |
| 12 | Onboarding flow | Meta Embedded Signup, Docker spawn auto | 2 días |
| 13 | Seguridad y producción | TLS, secrets, rate limiting, monitoreo | 1 día |

| FASE 0 | Repositorio y estructura del monorepo | 1 día |
| --- | --- | --- |

### Objetivo

Crear el monorepo HermesSell con la estructura que refleja exactamente las capas del sistema. Ningún código se escribe todavía — solo la arquitectura de carpetas, el CI y las dependencias base.

### Estructura de directorios

hermesell/

├── sdk/                          # Paquete PyPI: hermesell

│   ├── hermesell/

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── client.py             # HermesSellClient principal

│   │   ├── tenant.py             # TenantManager

│   │   ├── ingestion/

│   │   │   ├── preprocessor.py   # Pipeline multimodal

│   │   │   ├── extractors/       # csv, pdf, docx, audio, video

│   │   │   └── hindsight.py      # HindsightIngestor

│   │   ├── agent/

│   │   │   ├── hermes.py         # HermesAgentWrapper

│   │   │   ├── soul.py           # SOULBuilder

│   │   │   └── skills/           # Skills SKILL.md empaquetadas

│   │   ├── whatsapp/

│   │   │   ├── gateway.py        # KapsoGateway

│   │   │   └── webhook.py        # WebhookHandler

│   │   └── cli.py                # hermesell CLI

│   ├── pyproject.toml

│   └── README.md

├── services/

│   ├── api/                      # FastAPI — API interna del SaaS

│   │   ├── main.py

│   │   ├── routers/

│   │   │   ├── tenants.py

│   │   │   ├── ingestion.py

│   │   │   ├── webhook.py

│   │   │   └── analytics.py

│   │   └── models/

│   ├── preprocessor/             # Worker asíncrono (Celery + Redis)

│   │   ├── worker.py

│   │   ├── tasks/

│   │   │   ├── csv_task.py

│   │   │   ├── pdf_task.py

│   │   │   ├── docx_task.py

│   │   │   ├── audio_task.py

│   │   │   └── video_task.py

│   │   └── Dockerfile

│   └── gateway/                  # Kapso OSS clonado

│       ├── whatsapp-cloud-inbox/ # git submodule MIT

│       └── whatsapp-cloud-api-js/# git submodule

├── dashboard/

│   ├── admin/                    # Next.js — dashboard implementador

│   └── client/                   # Next.js — dashboard cliente final

├── infra/

│   ├── docker/

│   │   ├── docker-compose.base.yml

│   │   ├── docker-compose.prod.yml

│   │   └── Dockerfile.agent      # Imagen Hermes por tenant

│   ├── nginx/

│   │   └── nginx.conf

│   └── scripts/

│       ├── provision_vps.sh      # Script de bootstrap VPS

│       ├── spawn_tenant.sh       # Levanta Docker para nuevo cliente

│       └── healthcheck.sh

├── skills/                       # Skills SKILL.md del SaaS

│   ├── sales-closer/

│   ├── catalog-lookup/

│   ├── media-preprocessor/

│   ├── lead-qualifier/

│   └── broadcast-sender/

├── .github/workflows/

│   ├── ci.yml

│   └── publish-sdk.yml           # Auto-publish a PyPI en tag

└── .env.example

### Inicialización del repositorio

git init hermesell && cd hermesell

git submodule add https://github.com/gokapso/whatsapp-cloud-inbox services/gateway/whatsapp-cloud-inbox

git submodule add https://github.com/gokapso/whatsapp-cloud-api-js services/gateway/whatsapp-cloud-api-js

git submodule add https://github.com/gokapso/agent-skills skills/kapso-skills

git submodule add https://github.com/gokapso/whatsapp-broadcasts-example services/gateway/broadcasts

git submodule add https://github.com/gokapso/whatsapp-voice-agent-pipecat services/voice-agent

### pyproject.toml del SDK

[project]

name = "hermesell"

version = "0.1.0"

description = "WhatsApp Sales SaaS SDK — Hermes + Kapso + Hindsight"

requires-python = ">=3.11"

dependencies = [

"httpx>=0.27",          # HTTP async para Kapso API

"fastapi>=0.111",       # API interna

"celery[redis]>=5.4",   # Worker asíncrono

"sqlalchemy>=2.0",      # ORM para estado

"alembic>=1.13",        # Migraciones

"pydantic>=2.7",        # Validación

"python-dotenv>=1.0",   # .env

"openai>=1.30",         # SDK OpenRouter (compatible)

"anthropic>=0.28",      # SDK Anthropic directo

"pytesseract>=0.3",     # OCR para imágenes

"pdfplumber>=0.11",     # Extracción PDF

"python-docx>=1.1",     # Extracción DOCX

"whisper-openai>=1.1",  # STT para audio

"moviepy>=1.0",         # Extracción frames video

"pandas>=2.2",          # Procesamiento CSV

"psycopg2-binary>=2.9", # PostgreSQL (Hindsight)

"redis>=5.0",           # Cola de tareas

"typer>=0.12",          # CLI

"rich>=13.7",           # Output CLI

"cryptography>=42.0",   # Encriptación AES-256 de tokens

]

[project.scripts]

hermesell = "hermesell.cli:app"

Verificación Fase 0

[ ] git submodule status muestra los 5 repos en verde

[ ] pip install -e sdk/ no arroja errores

[ ] hermesell --help muestra el CLI

| FASE 1 | VPS Ubuntu — Hardening y dependencias base | 1 día |
| --- | --- | --- |

### Prerequisitos

- VPS Ubuntu 24.04 LTS con mínimo 4GB RAM, 40GB SSD, 2 vCPU

- Acceso SSH con clave pública ya configurada

- Dominio apuntado al VPS (para TLS en Fase 13)

### Script de provisioning completo

Guardar como infra/scripts/provision_vps.sh y ejecutar como root una sola vez:

#!/bin/bash

# provision_vps.sh — HermesSell VPS bootstrap

# Ejecutar: bash provision_vps.sh

set -euo pipefail

# 1. Sistema base

apt-get update && apt-get upgrade -y

apt-get install -y \

curl git wget unzip build-essential \

python3.11 python3.11-venv python3.11-dev python3-pip \

ffmpeg ripgrep fd-find jq \

postgresql-16 postgresql-client-16 \

redis-server nginx certbot python3-certbot-nginx \

ufw fail2ban htop tmux

# 2. Docker

curl -fsSL https://get.docker.com | bash

apt-get install -y docker-compose-plugin

# 3. Usuario hermesell (nunca correr como root)

useradd -m -s /bin/bash -G docker,sudo hermesell

echo 'hermesell ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/bin/docker' >> /etc/sudoers.d/hermesell

# 4. Node.js 20 LTS (para Kapso gateway)

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -

apt-get install -y nodejs

# 5. Firewall

ufw default deny incoming

ufw default allow outgoing

ufw allow ssh

ufw allow 80/tcp

ufw allow 443/tcp

ufw --force enable

# 6. PostgreSQL — base de datos del SaaS

sudo -u postgres psql <<SQL

CREATE USER hermesell WITH PASSWORD 'CAMBIAR_ESTE_PASSWORD';

CREATE DATABASE hermesell_saas OWNER hermesell;

CREATE DATABASE hermesell_hindsight OWNER hermesell;

SQL

# 7. Redis para Celery

systemctl enable --now redis-server

# 8. Directorios de datos por tenant

mkdir -p /opt/hermesell/tenants

mkdir -p /opt/hermesell/uploads

mkdir -p /opt/hermesell/logs

chown -R hermesell:hermesell /opt/hermesell

echo '=== Provisioning completo. Cambiá el password de PostgreSQL. ==='

IMPORTANTE — Seguridad

Cambiá el password de PostgreSQL antes de continuar.

El usuario hermesell nunca tiene acceso directo a los datos de otros tenants.

Cada tenant vive en /opt/hermesell/tenants/{client_id}/ con permisos 700.

Verificación Fase 1

[ ] python3.11 --version muestra 3.11.x

[ ] docker --version muestra 25.x o superior

[ ] systemctl status postgresql muestra active

[ ] systemctl status redis muestra active

[ ] ufw status muestra las reglas correctas

| FASE 2 | Hermes Agent v0.13.13 — Instalación y configuración | 1 día |
| --- | --- | --- |

### Instalación como usuario hermesell

su - hermesell

# Instalador oficial Neus Research

curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash

source ~/.bashrc

# Verificar instalación

hermes --version          # debe mostrar v0.13.13

hermes doctor             # analiza dependencias

### Archivo config.yaml completo (producción)

Ubicación: ~/.hermes/config.yaml — Este es el template base para todos los tenants. Cada tenant lo sobreescribe en su propio volumen Docker.

# ~/.hermes/config.yaml — HermesSell Production Config

# Hermes Agent v0.13.13 (Tenacity)

model:

default: anthropic/claude-sonnet-4-5

provider: openrouter

base_url: https://openrouter.ai/api/v1

context_length: 128000

auxiliary:

vision:

provider: openrouter

model: google/gemini-2.5-flash

compression:

provider: openrouter

model: google/gemini-flash-1.5

goal_judge:

provider: openrouter

model: openai/gpt-4o-mini

title_generation:

provider: openrouter

model: openai/gpt-4o-mini

web_extract:

provider: openrouter

model: google/gemini-flash-1.5

skills_hub:

provider: openrouter

model: openai/gpt-4o-mini

mcp:

provider: openrouter

model: anthropic/claude-sonnet-4-5

approval:

provider: openrouter

model: openai/gpt-4o-mini

provider_routing:

sort: price

require_parameters: true

data_collection: deny

agent:

max_turns: 90

tool_use_enforcement: true

goals:

max_turns: 20

kanban:

dispatch_in_gateway: true

failure_limit: 2

auto_decompose: true

memory:

memory_enabled: true

provider: hindsight

checkpoints:

enabled: true

max_snapshots: 50

display:

skin: classic

tool_progress: new

mcp_servers:

- name: kapso

url: https://api.kapso.ai/mcp

env:

KAPSO_API_KEY: ${KAPSO_API_KEY}

KAPSO_API_BASE_URL: https://api.kapso.ai

### Archivo .env base del agente

Ubicación: ~/.hermes/.env — Nunca commitear. Cada tenant tiene su propio .env en su volumen Docker.

# ~/.hermes/.env

OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-...

KAPSO_API_KEY=kap-...

KAPSO_API_BASE_URL=https://api.kapso.ai

HINDSIGHT_LOCAL=true

HINDSIGHT_DB_URL=postgresql://hermesell:PASSWORD@localhost:5432/hermesell_hindsight

HONCHO_API_KEY=hnc-...

# Configurado por el SDK al crear el tenant:

CLIENT_ID=

WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID=

WHATSAPP_ACCESS_TOKEN=

WABA_ID=

### Gateway como servicio systemd

hermes gateway install --system

sudo systemctl enable hermes-gateway

sudo systemctl start hermes-gateway

sudo systemctl status hermes-gateway

### Configuración de Hindsight (RAG)

hermes memory setup

# Seleccionar: Hindsight

# API Key: dejar vacío (modo local PostgreSQL)

# Verificar:

hermes memory status

Verificación Fase 2

[ ] hermes --version muestra v0.13.13

[ ] hermes doctor no arroja errores críticos

[ ] hermes memory status muestra Hindsight: active (local)

[ ] systemctl status hermes-gateway muestra active (running)

[ ] hermes setup completa sin errores (usar token de prueba)

| FASE 3 | Gateway WhatsApp — Kapso OSS + webhook handler | 1 día |
| --- | --- | --- |

### Variables de entorno del gateway

# services/gateway/whatsapp-cloud-inbox/.env.local

PHONE_NUMBER_ID=          # Del Meta Business Manager

KAPSO_API_KEY=            # De app.kapso.ai

WABA_ID=                  # WhatsApp Business Account ID

WHATSAPP_API_URL=https://api.kapso.ai/meta/whatsapp

VERIFY_TOKEN=             # Token aleatorio para verificar webhook

### Levantar el gateway

cd services/gateway/whatsapp-cloud-inbox

npm install

npm run build

npm start                 # Puerto 4000 por defecto

### Webhook handler en FastAPI (services/api/routers/webhook.py)

Este es el código real del webhook que recibe eventos de Meta y los despacha al agente correcto:

from fastapi import APIRouter, Request, HTTPException, Header

from hermesell.whatsapp.webhook import WebhookHandler

from hermesell.tenant import TenantManager

import hmac, hashlib, os

router = APIRouter(prefix='/webhook', tags=['webhook'])

handler = WebhookHandler()

manager = TenantManager()

@router.get('/')

async def verify(hub_mode: str, hub_challenge: str, hub_verify_token: str):

if hub_verify_token != os.getenv('VERIFY_TOKEN'):

raise HTTPException(403)

return int(hub_challenge)

@router.post('/')

async def receive(

request: Request,

x_hub_signature_256: str = Header(None)

):

body = await request.body()

# verifySignature — igual que @kapso/whatsapp-cloud-api/server

secret = os.getenv('META_APP_SECRET', '').encode()

expected = 'sha256=' + hmac.new(secret, body, hashlib.sha256).hexdigest()

if not hmac.compare_digest(expected, x_hub_signature_256 or ''):

raise HTTPException(401, 'Invalid signature')

payload = await request.json()

events = handler.normalize(payload)

for msg in events.get('messages', []):

phone_id = msg['metadata']['phone_number_id']

tenant = await manager.get_by_phone_id(phone_id)

if tenant:

await manager.dispatch(tenant, msg)

return {'status': 'ok'}

### hermesell/whatsapp/webhook.py — normalizeWebhook en Python

class WebhookHandler:

def normalize(self, payload: dict) -> dict:

"""Replica la lógica de normalizeWebhook de @kapso/whatsapp-cloud-api"""

messages, statuses, calls = [], [], []

for entry in payload.get('entry', []):

for change in entry.get('changes', []):

value = change.get('value', {})

meta = {

'phone_number_id': value.get('metadata', {}).get('phone_number_id'),

'display_phone_number': value.get('metadata', {}).get('display_phone_number'),

}

for m in value.get('messages', []):

m['metadata'] = meta

m['kapso'] = {'direction': 'inbound'}

messages.append(m)

statuses.extend(value.get('statuses', []))

return {'messages': messages, 'statuses': statuses, 'calls': calls}

Verificación Fase 3

[ ] GET /webhook con VERIFY_TOKEN correcto devuelve el hub_challenge

[ ] POST /webhook con firma inválida devuelve 401

[ ] Enviar un mensaje de prueba y verificar que aparece en el log del webhook

[ ] El gateway en puerto 4000 sirve el Inbox UI (http://localhost:4000)

| FASE 4 | Preprocesador multimodal asíncrono (Celery + Redis) | 2 días |
| --- | --- | --- |

### Arquitectura del pipeline

El preprocesador es un worker Celery independiente. Cuando un cliente sube un archivo (CSV, PDF, DOCX, MP3, MP4, etc.), la API encola una tarea. El worker procesa en background y al terminar llama a HindsightIngestor para escribir los hechos extraídos en el grafo de conocimiento.

| Tipo de archivo | Extractor usado |
| --- | --- |
| CSV / TSV | pandas — rows como hechos estructurados |
| PDF | pdfplumber — texto + tablas |
| DOCX / DOC | python-docx — párrafos + tablas |
| TXT / MD | lectura directa — chunking semántico |
| SQLite / DB | sqlite3 — tablas como hechos |
| MP3 / OGG / WAV | openai-whisper — transcript STT |
| MP4 / MOV / MKV | moviepy (frames) + Gemini Vision |
| Imágenes (JPG/PNG) | Gemini Vision — texto + productos visibles |

### services/preprocessor/worker.py — Celery app

from celery import Celery

import os

app = Celery(

'hermesell_preprocessor',

broker=os.getenv('REDIS_URL', 'redis://localhost:6379/0'),

backend=os.getenv('REDIS_URL', 'redis://localhost:6379/0'),

)

app.config_from_object({

'task_serializer': 'json',

'result_serializer': 'json',

'accept_content': ['json'],

'task_track_started': True,

'task_acks_late': True,         # No perder tareas si el worker muere

'worker_prefetch_multiplier': 1, # Una tarea a la vez (videos son pesados)

})

from services.preprocessor.tasks import (

csv_task, pdf_task, docx_task, audio_task, video_task, image_task

)

### services/preprocessor/tasks/video_task.py — extracción multimodal

Este es el task más complejo. Extrae frames clave del video, los envía a Gemini Vision y combina el transcript de audio con el análisis visual para producir hechos estructurados:

from celery import shared_task

from hermesell.ingestion.extractors.video import VideoExtractor

from hermesell.ingestion.hindsight import HindsightIngestor

@shared_task(bind=True, max_retries=3, default_retry_delay=60)

def process_video(self, file_path: str, tenant_id: str, metadata: dict):

try:

extractor = VideoExtractor()

# 1. Extraer frames clave (1 por cada 30s)

frames = extractor.extract_keyframes(file_path, interval_sec=30)

# 2. Transcript del audio con Whisper

transcript = extractor.transcribe_audio(file_path)

# 3. Análisis visual de cada frame con Gemini Flash

visual_facts = []

for frame in frames:

facts = extractor.analyze_frame_vision(

frame,

prompt=(

'Sos un extractor de datos para un catálogo de ventas. '

'Describí todos los productos visibles: nombre, color, '

'características, precio si aparece, texto superpuesto. '

'Responde SOLO en JSON: {"productos": [...], "textos": [...]}'

)

)

visual_facts.extend(facts)

# 4. Combinar transcript + hechos visuales

combined = extractor.merge_facts(transcript, visual_facts)

# 5. Ingestar en Hindsight del tenant

ingestor = HindsightIngestor(tenant_id=tenant_id)

ingestor.ingest_facts(combined, source=file_path, metadata=metadata)

return {'status': 'ok', 'facts_ingested': len(combined)}

except Exception as exc:

raise self.retry(exc=exc)

### hermesell/ingestion/extractors/video.py

import whisper

from moviepy.editor import VideoFileClip

from openai import OpenAI

import base64, json, tempfile

from pathlib import Path

class VideoExtractor:

def __init__(self):

self.whisper_model = whisper.load_model('base')

self.vision_client = OpenAI(

base_url='https://openrouter.ai/api/v1',

api_key=os.getenv('OPENROUTER_API_KEY')

)

def extract_keyframes(self, path: str, interval_sec=30) -> list[str]:

clip = VideoFileClip(path)

frames = []

for t in range(0, int(clip.duration), interval_sec):

with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix='.jpg', delete=False) as f:

clip.save_frame(f.name, t=t)

frames.append(f.name)

clip.close()

return frames

def transcribe_audio(self, path: str) -> str:

result = self.whisper_model.transcribe(path)

return result['text']

def analyze_frame_vision(self, frame_path: str, prompt: str) -> list[dict]:

with open(frame_path, 'rb') as f:

b64 = base64.b64encode(f.read()).decode()

resp = self.vision_client.chat.completions.create(

model='google/gemini-2.5-flash',

messages=[{

'role': 'user',

'content': [

{'type': 'image_url', 'image_url': {'url': f'data:image/jpeg;base64,{b64}'}},

{'type': 'text', 'text': prompt}

]

}],

response_format={'type': 'json_object'}

)

raw = json.loads(resp.choices[0].message.content)

return raw.get('productos', []) + raw.get('textos', [])

### hermesell/ingestion/hindsight.py — HindsightIngestor

import psycopg2, json, os

from datetime import datetime

class HindsightIngestor:

"""Escribe hechos estructurados en el grafo de conocimiento de Hindsight."""

def __init__(self, tenant_id: str):

self.tenant_id = tenant_id

self.conn = psycopg2.connect(os.getenv('HINDSIGHT_DB_URL'))

def ingest_facts(self, facts: list[dict], source: str, metadata: dict = None):

"""Cada fact es un dict con {entity, attribute, value}."""

with self.conn.cursor() as cur:

for fact in facts:

cur.execute(

'''INSERT INTO facts

(tenant_id, entity, attribute, value, source, ingested_at, meta)

VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)''',

(

self.tenant_id,

fact.get('entity', 'unknown'),

fact.get('attribute', 'unknown'),

str(fact.get('value', '')),

source,

datetime.utcnow(),

json.dumps(metadata or {})

)

)

self.conn.commit()

### Schema PostgreSQL de Hindsight

-- Ejecutar en hermesell_hindsight

CREATE TABLE IF NOT EXISTS facts (

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

tenant_id   TEXT NOT NULL,

entity      TEXT NOT NULL,

attribute   TEXT NOT NULL,

value       TEXT NOT NULL,

source      TEXT,

ingested_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

meta        JSONB DEFAULT '{}'

);

CREATE INDEX ON facts(tenant_id, entity);

CREATE INDEX ON facts(tenant_id, attribute);

CREATE INDEX ON facts USING gin(meta);

Verificación Fase 4

[ ] celery -A services.preprocessor.worker worker --loglevel=info arranca sin errores

[ ] Subir un CSV de prueba y verificar que aparecen filas en la tabla facts

[ ] Subir un MP4 de 30s y verificar que produce hechos de productos

[ ] Subir un audio MP3 y verificar que el transcript aparece en facts

| FASE 7 | Skills SKILL.md + SOUL.md + /goal — Lógica de ventas | 2 días |
| --- | --- | --- |

### Estructura de skills del SaaS

Cada skill es un directorio dentro de skills/ con un SKILL.md que sigue el formato de agentskills.io/specification. Hermes las escanea automáticamente.

### SKILL 1: sales-closer

---

name: sales-closer

description: >

Cierra ventas por WhatsApp de forma autónoma. Usar cuando el cliente

exprese intención de compra, pida precios, o pregunte por disponibilidad.

Activa el flujo completo: consulta de catálogo, presentación, objeción,

método de pago y confirmación. No usar para consultas generales o soporte.

license: Proprietary

compatibility: Requiere Hindsight activo. Hermes Agent v0.13.13+.

allowed-tools: hindsight_recall hindsight_retain send_message

metadata:

author: hermesell

version: '1.0'

---

# Sales Closer — Protocolo de cierre de ventas

## Cuándo activar

- El cliente pregunta precio, stock, características de un producto

- El cliente dice frases como 'lo quiero', 'me interesa', 'cómo compro'

- El objetivo actual (/goal) es cerrar una venta

## Flujo obligatorio (en orden)

### Paso 1 — Identificar el producto

Usar hindsight_recall con la entidad mencionada por el cliente.

Si hay ambigüedad, preguntar una vez, solo una.

### Paso 2 — Verificar stock

hindsight_recall(query='stock de {producto}')

Si stock = 0, ofrecer alternativa similar o notificar al home channel.

NUNCA inventar stock disponible.

### Paso 3 — Presentar precio

hindsight_recall(query='precio de {producto}')

Formato: '[Producto] — ${precio}. [Beneficio clave en 1 línea].'

Máximo 2 beneficios. Sin texto de relleno.

### Paso 4 — Manejar objeciones

Si el cliente dice 'es caro': mostrar comparativa con alternativa más barata.

Si el cliente dice 'lo pienso': preguntar qué le genera dudas (solo una vez).

NUNCA ofrecer descuento sin autorización del home channel.

### Paso 5 — Confirmar método de pago

Ofrecer los métodos en este orden: transferencia, MercadoPago, efectivo.

Confirmar datos de pago del catálogo via hindsight_recall.

### Paso 6 — Registrar venta

hindsight_retain(entity='{producto}', attribute='stock',

value=str(stock_anterior - cantidad))

Enviar confirmación al cliente y notificación al home channel.

## Reglas absolutas

- Respuestas de máximo 3 líneas en el primer contacto

- Nunca inventar precios, stock ni características

- Si hindsight_recall no devuelve datos: 'Verifico y te confirmo en un momento'

- Si el agente se bloquea 2 veces: kanban_block() y notificar al humano

### SKILL 2: catalog-lookup

---

name: catalog-lookup

description: >

Consulta el catálogo de productos del tenant en Hindsight. Usar para

responder preguntas sobre productos disponibles, categorías, comparativas,

precios y características. NO usar para cerrar ventas (usar sales-closer).

license: Proprietary

compatibility: Requiere Hindsight activo.

allowed-tools: hindsight_recall

metadata:

author: hermesell

version: '1.0'

---

# Catalog Lookup

## Consultas básicas

hindsight_recall(query='productos disponibles')

hindsight_recall(query='categorías del catálogo')

hindsight_recall(query='precio y stock de {producto}')

## Comparativas

Llamar hindsight_recall por cada producto a comparar.

Presentar tabla de máximo 2 productos con 3 atributos clave.

## Manejo de resultados vacíos

Si hindsight_recall devuelve vacío:

1. Reformular la consulta con sinónimos

2. Si sigue vacío: 'No tengo ese producto. ¿Te puedo ayudar con algo similar?'

3. NUNCA inventar un producto

### SKILL 3: lead-qualifier

---

name: lead-qualifier

description: >

Califica leads entrantes y determina su intención de compra. Usar en el

primer contacto de un chat nuevo. Clasifica en: HOT (quiere comprar ahora),

WARM (interesado, necesita info), COLD (solo curiosidad), SUPPORT (problema

con compra anterior). El resultado alimenta el Kanban para despacho.

license: Proprietary

allowed-tools: send_message honcho_profile

metadata:

author: hermesell

version: '1.0'

---

# Lead Qualifier

## Señales de clasificación

HOT: 'quiero comprar', 'cuánto cuesta', 'tienen stock', 'cómo pago'

WARM: 'me puede contar de', 'qué diferencia hay', 'tienen X producto'

COLD: 'solo mirando', 'es para más adelante', 'me mandás el catálogo'

SUPPORT: 'mi pedido', 'no llegó', 'quiero devolver', 'tengo un problema'

## Protocolo

1. Leer el primer mensaje del cliente

2. Clasificar con honcho_profile si hay historial

3. Responder con saludo personalizado + pregunta de calificación

4. Despachar al skill correcto via Kanban:

- HOT/WARM → sales-closer

- COLD → catalog-lookup

- SUPPORT → kanban_block() + notificar humano

### SOUL.md template por tenant

Este archivo define la identidad del agente. El SDK lo genera automáticamente con los datos del cliente al crear el tenant. Se guarda en el volumen Docker del tenant en ~/.hermes/SOUL.md.

# SOUL.md — {NOMBRE_EMPRESA}

## Identidad

Soy {NOMBRE_AGENTE}, asistente de ventas de {NOMBRE_EMPRESA}.

Mi misión es ayudar a los clientes a encontrar y comprar el producto

correcto para ellos. Soy conciso, honesto y orientado a resultados.

## Tono y estilo

- Idioma principal: {IDIOMA}

- Respuestas cortas (máximo 3 líneas en primer contacto)

- Sin emojis excesivos (máximo 1 por mensaje si el cliente los usa)

- Tuteo / ustedeo: {TRATAMIENTO}

## Productos y expertise

{DESCRIPCION_NEGOCIO}

## Reglas absolutas

- NUNCA inventar precios, stock ni características

- NUNCA ofrecer descuentos sin autorización

- Si no sé algo, digo 'Verifico y te confirmo'

- Si el cliente parece frustrado, escalar al humano

## Home channel

Notificar a {HOME_CHANNEL_ID} cuando:

- Se cierra una venta

- El agente se bloquea

- El cliente pide hablar con un humano

- Stock llega a 0

### Activar /goal en cada mensaje entrante

El SDK inyecta el comando /goal automáticamente cuando llega un mensaje nuevo al agente. Esto se hace en hermesell/agent/hermes.py:

class HermesAgentWrapper:

async def handle_message(self, tenant_id: str, message: dict):

text = message.get('text', {}).get('body', '')

phone = message.get('from', '')

# Inyectar /goal antes del mensaje del usuario

goal_command = (

'/goal Cerrar la venta o resolver la consulta del cliente. '

'Verificar siempre stock y precio en Hindsight antes de responder. '

'No inventar ningún dato del catálogo.'

)

# Despachar al agente del tenant vía su socket/API

await self._send_to_agent(tenant_id, goal_command, phone)

await self._send_to_agent(tenant_id, text, phone)

Verificación Fase 7

[ ] Skills aparecen en /skills browse dentro del chat de Hermes

[ ] /goal activa el Ralph loop y el agente no responde fuera de topic

[ ] hindsight_recall devuelve datos reales del catálogo cargado en Fase 4

[ ] SOUL.md se carga correctamente (el agente usa el nombre configurado)

[ ] kanban_block() genera notificación en el home channel

| FASE 9 | SDK Python — hermesell (PyPI) | 3 días |
| --- | --- | --- |

### Filosofía del SDK

El SDK expone tres niveles de abstracción: (1) HermesSellClient para operaciones de alto nivel, (2) clases individuales para control granular, (3) CLI para uso desde terminal. Un implementador puede estar operativo en 10 líneas de Python.

### hermesell/__init__.py

from .client import HermesSellClient

from .tenant import TenantManager, Tenant

from .ingestion.preprocessor import Preprocessor

from .agent.soul import SOULBuilder

from .whatsapp.gateway import KapsoGateway

__version__ = '0.1.0'

__all__ = [

'HermesSellClient', 'TenantManager', 'Tenant',

'Preprocessor', 'SOULBuilder', 'KapsoGateway',

]

### hermesell/client.py — HermesSellClient

El cliente principal del SDK. Punto de entrada para implementadores:

from __future__ import annotations

import os

from pathlib import Path

from .tenant import TenantManager

from .ingestion.preprocessor import Preprocessor

from .agent.soul import SOULBuilder

from .agent.hermes import HermesAgentWrapper

from .whatsapp.gateway import KapsoGateway

class HermesSellClient:

"""

Cliente principal de HermesSell.

Uso básico:

from hermesell import HermesSellClient

client = HermesSellClient.from_env()

tenant = client.create_tenant(

name='Mi Tienda',

phone_number_id='123456',

access_token='EAAx...',

)

client.ingest(tenant.id, 'catalogo.pdf')

"""

def __init__(

self,

openrouter_api_key: str,

kapso_api_key: str,

db_url: str,

redis_url: str = 'redis://localhost:6379/0',

tenants_path: str = '/opt/hermesell/tenants',

):

self.openrouter_api_key = openrouter_api_key

self.kapso_api_key = kapso_api_key

self.db_url = db_url

self.redis_url = redis_url

self.tenants_path = Path(tenants_path)

self._tenants = TenantManager(db_url, tenants_path)

self._preprocessor = Preprocessor(redis_url)

self._gateway = KapsoGateway(kapso_api_key)

@classmethod

def from_env(cls) -> HermesSellClient:

"""Construye el cliente desde variables de entorno."""

return cls(

openrouter_api_key=os.environ['OPENROUTER_API_KEY'],

kapso_api_key=os.environ['KAPSO_API_KEY'],

db_url=os.environ['DATABASE_URL'],

redis_url=os.getenv('REDIS_URL', 'redis://localhost:6379/0'),

tenants_path=os.getenv('TENANTS_PATH', '/opt/hermesell/tenants'),

)

def create_tenant(

self,

name: str,

phone_number_id: str,

access_token: str,

waba_id: str,

soul_config: dict | None = None,

) -> 'Tenant':

"""Crea un nuevo tenant: DB + Docker + Hindsight + SOUL.md."""

return self._tenants.create(

name=name,

phone_number_id=phone_number_id,

access_token=access_token,

waba_id=waba_id,

soul_config=soul_config or {},

openrouter_key=self.openrouter_api_key,

)

def ingest(self, tenant_id: str, file_path: str) -> str:

"""Encola un archivo para preprocesamiento asíncrono. Devuelve task_id."""

return self._preprocessor.enqueue(tenant_id, file_path)

def ingest_status(self, task_id: str) -> dict:

"""Estado de una tarea de preprocesamiento."""

return self._preprocessor.status(task_id)

def send_message(self, tenant_id: str, to: str, text: str) -> dict:

"""Envía un mensaje WhatsApp desde el número del tenant."""

tenant = self._tenants.get(tenant_id)

return self._gateway.send_text(

phone_number_id=tenant.phone_number_id,

access_token=tenant.access_token,

to=to,

body=text,

)

def list_tenants(self) -> list:

return self._tenants.list_all()

def delete_tenant(self, tenant_id: str, destroy_data: bool = False):

"""Elimina el tenant. destroy_data=True borra el volumen Docker."""

self._tenants.delete(tenant_id, destroy_data)

### hermesell/cli.py — CLI completa

import typer

from rich.console import Console

from rich.table import Table

from .client import HermesSellClient

app = typer.Typer(help='HermesSell CLI — WhatsApp Sales SaaS')

console = Console()

@app.command()

def init():

"""Inicializa HermesSell en el VPS actual."""

console.print('[bold blue]Iniciando HermesSell...[/bold blue]')

# Verifica dependencias, crea directorios, configura .env

...

@app.command()

def tenant_create(

name: str = typer.Option(..., prompt=True),

phone_id: str = typer.Option(..., prompt=True),

token: str = typer.Option(..., prompt=True, hide_input=True),

waba_id: str = typer.Option(..., prompt=True),

):

"""Crea un nuevo tenant con su agente Hermes."""

client = HermesSellClient.from_env()

tenant = client.create_tenant(name, phone_id, token, waba_id)

console.print(f'[green]Tenant creado: {tenant.id}[/green]')

@app.command()

def ingest(

tenant_id: str = typer.Argument(...),

file: str = typer.Argument(...),

):

"""Ingesta un archivo al catálogo de un tenant."""

client = HermesSellClient.from_env()

task_id = client.ingest(tenant_id, file)

console.print(f'[blue]Tarea encolada: {task_id}[/blue]')

@app.command()

def tenants():

"""Lista todos los tenants activos."""

client = HermesSellClient.from_env()

table = Table('ID', 'Nombre', 'Número', 'Estado')

for t in client.list_tenants():

table.add_row(t.id, t.name, t.phone_number_id, t.status)

console.print(table)

if __name__ == '__main__':

app()

### Uso del SDK en 10 líneas

from hermesell import HermesSellClient

# 1. Crear cliente desde variables de entorno

client = HermesSellClient.from_env()

# 2. Crear tenant para un cliente nuevo

tenant = client.create_tenant(

name='Tienda ABC',

phone_number_id='1234567890',

access_token='EAAx...',

waba_id='9876543210',

soul_config={'agente': 'Valentina', 'idioma': 'español', 'tratamiento': 'vos'},

)

# 3. Ingestar catálogo (asíncrono)

task = client.ingest(tenant.id, 'catalogo_verano_2026.pdf')

task2 = client.ingest(tenant.id, 'video_productos.mp4')

# 4. Verificar estado

print(client.ingest_status(task['task_id']))

Publicar en PyPI

pip install build twine

python -m build sdk/

twine upload sdk/dist/*

# O automático via GitHub Actions en push de tag: git tag v0.1.0 && git push --tags

| FASE 12 | Onboarding — Meta Embedded Signup + Docker spawn automático | 2 días |
| --- | --- | --- |

### Flujo completo de onboarding de un nuevo cliente

El cliente entra al dashboard, hace clic en 'Conectar WhatsApp' y en menos de 5 minutos su agente está activo. No toca ninguna terminal.

- Cliente se registra en /signup con email, nombre empresa y plan

- El dashboard muestra el botón 'Conectar WhatsApp'

- Al hacer clic, se abre el popup Meta Embedded Signup (Facebook SDK)

- El cliente loguea con Facebook → selecciona Business Portfolio → elige número

- Meta llama al callback de tu app con access_token + waba_id + phone_number_id

- El backend llama a HermesSellClient.create_tenant() con esos datos

- create_tenant() hace: (a) registra en DB, (b) crea directorio Docker, (c) genera SOUL.md, (d) inicializa Hindsight, (e) levanta el contenedor

- El cliente es redirigido a su dashboard con estado 'Agente activo'

- El cliente sube su catálogo (CSV/PDF/video) y el worker lo procesa en background

- En cuanto Hindsight tiene al menos 1 hecho, el agente empieza a responder

### services/api/routers/tenants.py — endpoint de callback

from fastapi import APIRouter, HTTPException

from pydantic import BaseModel

from hermesell import HermesSellClient

from cryptography.fernet import Fernet

import os

router = APIRouter(prefix='/tenants', tags=['tenants'])

fernet = Fernet(os.environ['ENCRYPTION_KEY'].encode())

class MetaCallbackPayload(BaseModel):

access_token: str

phone_number_id: str

waba_id: str

user_id: str         # ID del usuario en tu sistema

business_name: str

@router.post('/connect-whatsapp')

async def connect_whatsapp(payload: MetaCallbackPayload):

client = HermesSellClient.from_env()

# Encriptar token antes de guardar

encrypted_token = fernet.encrypt(payload.access_token.encode()).decode()

tenant = client.create_tenant(

name=payload.business_name,

phone_number_id=payload.phone_number_id,

access_token=encrypted_token,

waba_id=payload.waba_id,

)

return {

'tenant_id': tenant.id,

'status': 'active',

'dashboard_url': f'/dashboard/{tenant.id}',

}

### hermesell/tenant.py — TenantManager.create()

import subprocess, shutil, uuid

from pathlib import Path

from .agent.soul import SOULBuilder

class TenantManager:

def create(self, name, phone_number_id, access_token, waba_id,

soul_config, openrouter_key) -> 'Tenant':

tenant_id = str(uuid.uuid4())[:8]

tenant_dir = self.tenants_path / tenant_id

# 1. Crear estructura de directorios

(tenant_dir / '.hermes' / 'memories').mkdir(parents=True)

(tenant_dir / '.hermes' / 'skills').mkdir(parents=True)

# 2. Copiar skills del SaaS

for skill in Path('skills').iterdir():

if skill.is_dir():

shutil.copytree(skill, tenant_dir / '.hermes' / 'skills' / skill.name)

# 3. Generar config.yaml del tenant

config = self._render_config(tenant_id, openrouter_key)

(tenant_dir / '.hermes' / 'config.yaml').write_text(config)

# 4. Generar SOUL.md

soul = SOULBuilder(soul_config).build()

(tenant_dir / '.hermes' / 'SOUL.md').write_text(soul)

# 5. Generar .env del tenant

env_content = self._render_env(tenant_id, phone_number_id, access_token, waba_id)

(tenant_dir / '.env').write_text(env_content)

# 6. Levantar contenedor Docker

subprocess.run([

'docker', 'run', '-d',

'--name', f'hermes-{tenant_id}',

'--env-file', str(tenant_dir / '.env'),

'-v', f'{tenant_dir}/.hermes:/home/hermes/.hermes',

'--restart', 'unless-stopped',

'hermesell/agent:v0.13.13',

], check=True)

# 7. Registrar en DB

tenant = Tenant(id=tenant_id, name=name, ...)

self._db.save(tenant)

return tenant

Advertencia — Meta Embedded Signup

El cliente NO debe elegir 'Solo nombre de pantalla' durante el registro.

Esta opción limita el número y lo bloquea tras ~5 mensajes.

El callback URL debe estar en HTTPS — Meta rechaza HTTP.

Tener el dominio verificado en Meta Business Manager antes de lanzar.

| FASE 13 | Seguridad, producción y monitoreo | 1 día |
| --- | --- | --- |

### Checklist de seguridad completo

| Área | Medida | Implementación |
| --- | --- | --- |
| Tokens WhatsApp | Encriptado AES-256 (Fernet) | cryptography.Fernet — nunca en texto plano en DB |
| Webhook Meta | HMAC-SHA256 verification | hmac.compare_digest en cada POST |
| Datos por tenant | Aislamiento Docker + volúmenes | Un contenedor por tenant, sin red compartida |
| PostgreSQL Hindsight | Local, no expuesto | Solo accesible via 127.0.0.1 en el VPS |
| OpenRouter | data_collection: deny | config.yaml: provider_routing.data_collection |
| Secrets en logs | Redact Secrets activado | Hermes oculta API keys en todos los logs |
| SSH | Solo clave pública | PasswordAuthentication no en sshd_config |
| Firewall | UFW — solo 80, 443, 22 | Fase 1: provision_vps.sh |
| Rate limiting | FastAPI SlowAPI | 100 req/min por IP en endpoints de webhook |
| TLS | Let's Encrypt via certbot | certbot --nginx -d tu-dominio.com |

### nginx.conf para producción

server {

listen 80;

server_name tu-dominio.com;

return 301 https://$host$request_uri;

}

server {

listen 443 ssl http2;

server_name tu-dominio.com;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/tu-dominio.com/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/tu-dominio.com/privkey.pem;

# FastAPI — API interna

location /api/ {

proxy_pass http://127.0.0.1:8000/;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

}

# Webhook de Meta

location /webhook {

proxy_pass http://127.0.0.1:8000/webhook;

}

# Dashboard implementador

location /admin {

proxy_pass http://127.0.0.1:3001;

}

# Dashboard cliente final

location /dashboard {

proxy_pass http://127.0.0.1:3002;

}

# Gateway WhatsApp Inbox (Kapso OSS)

location /inbox {

proxy_pass http://127.0.0.1:4000;

}

}

Verificación final del sistema completo

[ ] hermesell tenants muestra al menos un tenant activo

[ ] docker ps muestra contenedor hermes-{id} en estado Up

[ ] Enviar mensaje de prueba → agente responde con datos de Hindsight

[ ] Subir video y verificar hechos en tabla facts de PostgreSQL

[ ] Meta Embedded Signup completa sin errores en el popup

[ ] TLS activo: https://tu-dominio.com carga sin advertencias

[ ] hermes doctor en el contenedor del tenant no arroja errores

[ ] Webhook Meta verifica con VERIFY_TOKEN correcto

[ ] Rate limiting bloquea más de 100 req/min desde la misma IP

[ ] kanban_block() genera notificación en el home channel del dueño

— HermesSell Implementation Spec v1.0 — Confidencial —